АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 .02. 2017   г.                                                                                            № 14

с. Батурино

## О мероприятиях по организованному   пропуску весеннего половодья и паводковых вод

## на территории Батуринского сельского поселения  в 2017 году

В соответствии с Федеральными Законами от 21декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», для подготовки и выполнения мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья  и паводковых вод в 2017 году

- Утвердить   состав противопаводковой комиссии  по подготовке к половодью и для стабилизации обстановки в предполагаемых зонах чрезвычайных ситуаций  согласно приложению №1.

- Утвердить  план  мероприятий  по организованному  пропуску   весеннего половодья и паводковых вод   на территории Батуринского сельского поселения в 2017 году согласно приложению № 2.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте муниципального  образования  «Батуринское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Контроль за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  поселения (Глава Администрации)                                              В.В. Ефремов

Приложение № 1 к распоряжению

Главы Администрации  Батуринского

сельского поселения

от  08.02.2017 г № 14

СОСТАВ

комиссии по пропуску паводковых вод    в 2017 году

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон (рабочий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ефремов Вячеслав Васильевич | Глава Батуринского сельского поселения- председатель комиссии | 4-11-25 |
| 2 | Злыднева Нина Владимировна | управ. делами - заместитель председателя комиссии | 4-11-55 |
| 2 | Балышева Любовь Феодосьевна | специалист по ГО ЧС, секретарь комиссии | 4-11-51 |
|  | Члены комиссии |  |  |
| 3 | Пигулевский Анатолий Владимирович | И.о. директора МУП «Батуринское ЖКХ» | 4-12-10 |
| 4 | Багруденко Ольга Тихоновна | инженер-землеустроитель Администрации Батуринского сельского поселения | 4-11-51 |
| 5 | Криволапов Александр Анатольевич | УУП МО МВД России «Асиновский» | 4-11-02 |
| 6 | Криволапов Сергей Анатольевич | Начальник ПЧ с. Батурино | 4-11-01 |

Приложение № 2 к распоряжению

Главы Администрации Батуринского сельского поселения

от  08.02.2017  г. № 14

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организованному пропуску весеннего половодья и  паводковых вод

на территории Батуринского сельского поселения в 2017 году

| № п/п | ## Мероприятия | Ответственный | Срок вы-полнения | Отметка о выпол- нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии по пропуску паводковых вод в Администрации поселения | Ефремов В.В. | 13.02.2017 |  |
| 2. | Провести осмотр затапливаемой местности. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | до 20.03.2017 |  |
| 3 | Провести проверку системы оповещения населения о ЧС | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | 11.03.2017 |  |
| 4. | Проведение собраний с жителями населенных пунктов по эвакуации населения из зон затопления. Организация разъяснительной работы о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. | Ефремов В.В. | До 31.03.2017 |  |
| 5. | Подготовить и содержать в технической готовности авто и плав. средства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию. Заключить договора с владельцами плавсредств. | Ефремов В.В. | До 20.03.2017 |  |
| 6. | Разработать документацию по эвакуации населения при угрозе наводнения с планом схемой населенных пунктов, с указанием маршрутов эвакуации населения, схемой оповещения и маршруты движения транспорта до пунктов временного размещения, эвакуируемого населения. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | 17.02.2017 |  |
| 7. | Организовать работу по страхованию имущества юридических и физических лиц от стихийных бедствий. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | 31.03.2017 |  |
| 8. | Довести до сведения населения границы территорий возможного подтопления. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | 31.03.2017 |  |
| 9. | Уточнить количество населения, места проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления и сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации. | Балышева Л.Ф. Злыднева Н.В. | 04.04.2017 |  |
| 10. | Назначить ответственных лиц, сопровождающих ледоход и сбор оперативной информации о складывающейся паводковой обстановке и определить порядок действия в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, её распространение на незатопленные территории особенно в ночное время) | Глава Администрации сельского поселения | До 10.03.2017 |  |
| 11. | Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из районов затопления. Заключить договора. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | До 14.04.2017 |  |
| 12. | Создание водомерного поста на р. Чулым. | В.В. Ефремов | До 21.04.2017 |  |
| 13. | Заключить договор по обеспечению ГСМ | Ефремов В.В. | До 20.03.2017 |  |
| 14. | Создание необходимого запаса продовольственных и промышленных товаров, на период прохождения паводка, на территориях, с которыми может быть нарушено сообщение. Заключить договора. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | 31.03.2017 |  |
| 15. | Издать и распространить памятки о действиях населения при весеннем половодье | Балышева Л.Ф | На период паводка |  |
| 16. | Определение состава сил и средств, привлекаемых на случай возникновения чрезвычайной ситуации в весеннее половодье, для проведения аварийно-восстановительных работ. | Ефремов В.В. | 14.03.2017 |  |
| 17. | Обеспечение постоянного информирования населения о складывающейся обстановке на период половодья. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | На период половодья |  |
| 18. | Организовать учебные мероприятия по действиям населения в период паводка. | Ефремов В.В. Специалист 1 категории | До 10.04.2017 |  |
| 19. | Определить состав сил и средств, порядок тушения возможных пожаров на отрезанных весенним половодьем территориях. | Ефремов В.В. | до 14.03.2017 |  |
| 20. | Проведение корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | КЧС | по мере необходи-мости |  |

Возможны корректировки по срокам  исполнения мероприятий в зависимости от развития  паводковой обстановки, поступающих рекомендаций ГУ МЧС России по Томской области,  структурных подразделений Администрации Томской области, Администрации Асиновского района.