АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.03.2018 г.                                                                                                                № 38

О подготовке к пожароопасному периоду  на территории

Батуринского сельского поселения в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 19994 года № 68-ФЗ « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом  Томской области от 12  октября 2005 года № 184-ОЗ  « О пожарной безопасности в Томской области»

- Утвердить  план  проведения организационно-технических мероприятий по защите населенных пунктов, населения на территории Батуринского сельского поселения  от лесных пожаров 2019 году согласно приложению.

- Разработать план по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов на весеннее - летней пожароопасный период.

- Взять под особый контроль готовность сил и средств, привлекаемых для тушения    пожаров (согласно приложению 2).

- Директору МБОУ-СОШ Чуриловой Н.И. Проведение среди школьников классные часы  по соблюдению мер пожарной безопасности в течение  всего учебного года.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит     размещению на официальном сайте муниципального образования «Батуринское сельское поселение»  www.bselp.asino.ru

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Батуринского сельского поселения                                              Н.В. Злыднева

Приложение

к  распоряжению

и.о. Главы Батуринского

сельского поселения

от   29.03.2019 г.    № 38

ПЛАН

по проведению организационно -  технических мероприятий по защите

населения и территории  Батуринского сельского поселения от лесных пожаров

в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Батуринского сельского поселения хода подготовки территорий к пожароопасному сезону в лесах. | Не позднее 05.04.2019 | И.о. Главы поселения |
| 2. | Проведение мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров. | В течение пожароопасного сезона | И.о. Главы поселения |
| 3. | Определить порядок охраны лесов, находящихся в ведении муниципальных образований. | до 23.04.2019 | И.о. Главы поселения |
| 4. | Уточнение состава и порядка приведения в готовность сил и средств, привлекаемых к выполнению противопожарных, аварийно-восстановительных работ; особое внимание обратить на оснащенность техникой, спецоборудованием и имуществом. В соответствии с действующим законодательством проверить готовность добровольных пожарных формирований. | до 23.04.2019 | И.о. Главы поселения |
| 5. | Разработка: - Паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров; - планов эвакуации населения, матери- альных ценностей, и сельскохозяйствен- ных животных из пожароопасных рай- онов, в планах определить порядок опо- вещения, место сбора, обеспечения транспортными средствами, маршруты движения, места отселения и т.д. - планов по обеспечению жизнедея- тельности населения ,сохранности материальных ценностей и сельскохозяй- ственных животных, эвакуированных из пожароопасных районов. | до 26.04.2019 | И.о. Главы поселения Специалист по ГО и ЧС администрации Батуринского с/поселения |
| 6. | Создание, за счет местных ресурсов, ре- зервов ГСМ и других материально-техни- ческих средств на пожароопасный сезон. Заключение договора на ГСМ | До 25.04.2019 | И.о. Главы поселения |
| 7. | Организация информирования населения путем размещения информационных сообщений в общественных местах о правилах поведения в лесу; о системе оповещения; об опасности пребывания в лесу; о порядке посещения лесов в пожароопасный сезон; о порядке и местах парковки машин. | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | И.о. Главы поселения, Специалист по ГО и ЧС администрации Батуринского с/поселения |
| 7. | Изготовление и размещение плакатов и памяток в общественных местах на информационных щитах по вопросам предотвращения лесных и торфяных пожаров, правилам защиты населения и объектов экономики от лесных пожаров. | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | И.о. Главы поселения Специалист по ГО и ЧС администрации Батуринского с/поселения |
| 8. | Проведение среди населения разъяснительной работы по соблюдению мер пожарной безопасности: - проведение сходов граждан - наглядная агитация, листовки; - классные часы в школах | В течение года | И.о. Главы поселения Специалист по ГО и ЧС Директор школы |
| 9. | Создание условий для свободного доступа к забору воды лесопожарным подразделе- ниям в пожароопасный период из источни- ков наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах, в целях пожаротушения ( искусственных и естественных источников водоснабжения) | До 25.04.2019 | И.о. Главы поселения |
| 10. | Проведения мероприятий по очистке территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов | До 20.05. 2019 | И.о. Главы поселения |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Батуринского

сельского поселения

от     29.03.2019 г.  №  38

Состав сил и средств оперативных групп Батуринского сельского поселения,

привлекаемых на мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС в пожароопасный период 2019 г.

| № п/п | Наименование подразделения, формирования (место дислокации) | Должность ФИО руководителя, телефон | Телефон диспетчера (код) | Состав сил и средств |  |  |  |  |  |  | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Личный состав всего/деж. | Техника (марка, количество) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Авиа (тип, марка) | пожарная (авто, мотопомпы) тип, марка, количество | инженерная (бульдозер, трактор и т.д.) тип, марка, количество | Остальная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Спец. оборудование (РЛО, инструмент и т.п.) наименование | Авто (для перевозки людей) тип, марка, количество |  |  |
| 1. | ДПК с.Батурино | Хаустова Полина Борисовна сот. 89539134807 | 8(38241) 4-12-10 | 4/0 | - | м/п «РТG307ST» 1 ед | Трактор МТЗ-82 Прицеп. емкость МТЗ-1221.2 | РЛО-4 шт., Топоры-2, Бензопила-1 шт. |  | УАЗ 396254 1 ед | с. Батурино п. Ноль-Пикет |
| 3. | ДПК п. Первопашенск | Мацур Сергей Владимирович Сот. 89138229179 | - | 6/0 | - | а/м АРС-14; м/п «РТG208ST» 1 ед | Трактор МТЗ-82 Прицеп. емкость | РЛО-6 шт., Топоры-5, Ведро -4 Лом-1 Багор-1 Лопата-4 |  | УАЗ 396254 1 ед | п. Первопашенск |
|  | Итого |  |  | 10/0 | - | 3 | 2 | 28 |  | 2 |  |

- пункт сосредоточения противопожарного инвентаря, находится в Администрации Батуринского сельского поселении и  в п. Первопашенск

- выдача производится специалистом администрации по ГО и ЧС в случае возникновения возгорания;

- доставка производится автотранспортом администрации, МУП «Батуринское ЖКХ»